HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se generó el plan de riesgos del proyecto. | GSM, ZRCA | 23/01/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.20 |
| **Fecha** | 23/01/2019 |
| **Objetivo** | Generar y analizar los riegos del proyecto por todos los miembros del equipo. |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

RIESGOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Acciones de mitigación | Acciones de contingencia | Responsable |
| 1 | Entendimiento errado de los requerimientos | 5 | 3 | Planificación de reuniones periódicas para mantener comunicación constante con el Cliente. | Recurrir al apoyo del asesor para que nos oriente sobre los requerimientos que quizás no entendamos del cliente. | ZRCA |
| 2 | Dado que las tareas tendrán un periodo corto  Para su elaboración pude que no se terminan  En la fecha acordada | 5 | 3 | Tener un espacio libre para la  Elaboración de las tareas | Volver a reasignar las tareas entre los  Integrantes del equipo | GSM |
| 3 | Debido a que se establece un cronograma de actividades  Puede haber modificación en el mismo | 5 | 3 | Tener una buena planeación  y asignación de las tareas y  horarios | Hacer una reasignación en el  Cronograma de actividades | GSM |
| 4 | Debido a que se estarán realizando revisiones con el cliente puede haber modificaciones o nuevas tareas. | 4 | 4 | Los requerimientos deberán de estar bien establecidos. | Planear y asignar las tareas nuevas o modificadas en el cronograma de actividades | ZRCA |
| 5 | No contar con las tecnologías o herramientas necesarias para Desarrollar el software | 4 | 2 | Tener las herramientas listas y configuradas antes de iniciar el desarrollo | Buscar tecnologías o herramientas que sean open source | GSM |
| 6 | Integración compleja de todos los módulos que compondrán El software | 3 | 2 | Realizar pruebas de compatibilidad a cada uno de los componentes | Corregir el / los módulos que no son compatibles. | GSM |
| 7 | Debido a problemas técnicos el equipo de trabajo no funcione correctamente complicando el desarrollo del proyecto | 3 | 1 | Realizar respaldos semanal o diariamente. | Remplazar el equipo de cómputo temporalmente | ZRCA |
| 8 | Falta de algún integrante de equipo | 2 | 3 | El integrante del equipo deberá de avisar con anterioridad sus falta, pero deberá de enviar su tarea | Alguno de los integrantes deberá de tomar el puesto provisional del cargo, y en caso de la tarea no sea terminada, se reasignará o se repartirá entre todos los integrantes. | GSM |