HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Versión inicial | ZRCA | 23/01/2019 |
| 02 | Se editaron las clases | GSM | 03/02/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | CBTa 20 |
| **Fecha** | 23/01/2019 |
| **Objetivo** | Realizar el formulario de estrategia TSP del proyecto con los integrantes del equipo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | | Sistema de Inventario y Mantenimiento | | Date | | | | 23/01/2019 | | |
| Team | | Proyecto Residencia- CBTa 20 | | Instructor | | | | DAS | | |
| Part/Level | | Clases | | Cycle | | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  | | **Cycle LOC** | | | | **Cycle Hours** | | | |
| **Ref.** | **Functions** | | **1** | | **2** | | **1** | | | **2** |
| 1 | Clase Equipo | | 20 | |  | | 2 | | |  |
| 2 | Clase Lector de Barras | | 50 | | 50 | | 8 | | | 8 |
| 3 | Frm Login | | 25 | |  | | 6 | | |  |
| 4 | Frm Principal | | 60 | |  | | 6 | | |  |
| 5 | Frm AgregarEquipo | | 25 | |  | | 8 | | |  |
| 6 | Frm ConsultarEquipo | | 70 | |  | | 9 | | |  |
| 7 | FrmInventario | |  | | 40 | |  | | | 4 |
| 8 | FrmAgregarComponentes | |  | | 45 | |  | | | 7 |
| 9 | FrmConsultarComponentes | |  | | 45 | |  | | | 5 |
| 10 | Clase Control Equipo | |  | | 35 | |  | | | 12 |
| 11 | Clase Conexión | |  | | 20 | |  | | | 10 |
| **Totals** |  | | 250 | | 235 | | 39 | | | 56 |

# Proceso de Desarrollo:

* El proyecto Sistema de Inventario será una aplicación de escritorio desarrollado bajo el lenguaje “C#” usando la metodología TSP con una arquitectura Cliente-Servidor.