HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de avances Ciclo1. | ZRCA,GSM | 07/03/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 20 |
| **Fecha** | 07/03/2019 |
| **Objetivo** | Dar a conocer los avances del ciclo 1 con el cliente del plantel CBTa 20. |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Análisis de riesgos | Se creó un documento para identificar los riesgos del proyecto con sus acciones de mitigación y plan de contingencia. |
| 2 | Diagrama Conceptual | Se creó un diagrama en el programa Enterprise Architect, mostrando una vista panorámica de todo el sistema |
| 3 | Diagrama de Clases | Se creó un diagrama en el programa Enterprise Architect  Donde mostramos las clases que contendrá el proyecto |
| 4 | Junta de lanzamiento | Se creó un documento para registrar la junta de lanzamiento donde el cliente proporciono los requerimientos |
| 5 | Strat (Estratega de proyecto) | Se creó un documento llamado ESTRAT que es la estrategia del proyecto, la descomposición del proyecto el clases y formularios junto son una estimación aproximada de tiempo y líneas de código que llevara el proyecto |
| 6 | Diseño de BD | Se utilizó DBDesigner para crear el diseño de la Base de Datos |
| 7 | Estándares | Se crearon los diferentes estándares   * Codificación * Conteo * Documentos * PSP´s |
| 8 | Diagrama de presentación | Se creó un diagrama de presentación en el programa Enterprise Architect que utilizamos posteriormente en la redacción de los requerimientos |
| 9 | Diagrama de procesos | Se creó un diagrama de procesos en el programa Enterprise Architect, este para tener conocimiento de las actividades que realizara el sistema |
| 10 | Requerimientos | Se creó un documento donde se redactaron los requerimientos aún más detallados y con el estándar definido para los documentos. |
| 11 | Creación de interfaces | Se crearon las interfaces del proyecto |

CONCLUSIÓN

El cliente quedo en conformidad con los avances mostrados hasta esta semana de trabajo del primer ciclo, corrigió las propiedades de algunos atributos como hacer que el cada encargado de cada equipo pueda ser modificado, ya que existe la posibilidad de cambio.

FIRMAS DEL ACUERDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez | ZRCA |
| 2 | Marisol Galvan Soto | GSM |
| 3 | Luis Fernando By Goitya Saldaña |  |