HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de avances Ciclo1. | ZRCA,GSM | 07/03/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 20 |
| **Fecha** | 07/03/2019 |
| **Objetivo** | Dar a conocer los avances del ciclo 1 con el cliente del plantel CBTa 20. |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Análisis de riesgos | Se creó un documento para identificar los riesgos del proyecto con sus acciones de mitigación y plan de contingencia. |
| 2 | Diagrama Conceptual | Se creó un diagrama en el programa Enterprise Architect, mostrando una vista panorámica de todo el sistema |
| 3 | Diagrama de Clases | Se creó un diagrama en el programa Enterprise Architect  Donde mostramos las clases que contendrá el proyecto |
| 4 | Junta de lanzamiento | Se creó un documento para registrar la junta de lanzamiento donde el cliente proporciono los requerimientos |
| 5 | Strat (Estratega de proyecto) | Se creó un documento llamado ESTRAT que es la estrategia del proyecto, la descomposición del proyecto el clases y formularios junto son una estimación aproximada de tiempo y líneas de código que llevara el proyecto |
| 6 | Diseño de BD | Se utilizó DBDesigner para crear el diseño de la Base de Datos |
| 7 | Estándares | Se crearon los diferentes estándares   * Codificación * Conteo * Documentos * PSP´s |
| 8 | Diagrama de presentación | Se creó un diagrama de presentación en el programa Enterprise Architect que utilizamos posteriormente en la redacción de los requerimientos |
| 9 | Diagrama de procesos | Se creó un diagrama de procesos en el programa Enterprise Architect, este para tener conocimiento de las actividades que realizara el sistema |
| 10 | Requerimientos | Se creó un documento donde se redactaron los requerimientos aún más detallados y con el estándar definido para los documentos. |
| 11 | Creación de interfaces | Se crearon las interfaces del proyecto |

CONCLUSIÓN

FIRMAS DEL ACUERDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez | ZRCA |
| 2 | Marisol Galvan Soto | GSM |
| 3 | Luis Fernando By Goitya Saldaña |  |