HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de reunión de la semana 1 | GSM, ZRCA | 08/02/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 20 |
| **Fecha** | 08/02/2019 |
| **Objetivo** | Dar a conocer las actividades realizadas en esta semana y las que se harán en la siguiente semana |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Requerimientos | Se creó un documento para la especificación detallada del sistema |
| 2 | Revisión de Requerimientos | Se revisaron los requerimientos de manera de minuciosa para corregir algún error de redacción |
| 3 | Inspección de Requerimientos | Los requerimientos fueron inspeccionados por un experto |
| 4 | Plan de Riesgos | Se creó un plan de Riesgos y acciones de mitigación y contingencia |
| 5 | Creación de diseños | Se crearon:   * Diseño conceptual * Diagrama de Clases * Diagrama de Procesos * Diagrama de Presentación |
| 6 | Diseño de BD | Se creó un diseño para la BD en el programa DBDesigner |
| Tareas de la siguiente semana | | |
| 1 | Creación de BD | Se creará y llenara la BD |
| 2 | Codificación de Interfaces | Se empezara el Front-End de las interfaces correspondientes al primer ciclo del proyecto:   * Login * Principal * Agregar Equipo * Consultar Equipo * Agregar Componentes * Inventario |

FIRMAS DEL ACUERDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez | ZRCA |
| 2 | Marisol Galvan Soto | GSM |