HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de rol semana 2 | ZRCA | 15/02/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 20 |
| **Fecha** | 08/02/2019 |
| **Objetivo** | Revisar las tareas que se realizaron en la semana 2 |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temas | Detalle | Fecha Planeada |
| Revisión de Tareas | Tareas de la semana 1:     * Creación de BD   Estatus: Pospuesta   * Frm\_Login   Estatus: Terminada   * Frm\_Principal   Estatus: Terminada   * Frm\_AgregarEquipo   Estatus: Terminada   * Frm\_ConsultarEquipo   Estatus: Terminada   * Frm\_Inventario   Estatus: Terminada   * Frm\_AgregarComponentes   Estatus: Terminada   * Frm\_ConsultarComponentes   Estatus: Terminada  La creación de BD se pospuso pues se tenia que consultar algunos conocimientos y reforzar, mas sin embargo se adelantaron algunas tareas de la semana próxima. | 17/02/2019  17/02/2019  17/02/2019  17/02/2019  17/02/2019  17/02/2019  17/02/2019  17/02/2019 |
| Avances de tareas | Para seguir avanzando con el proyecto, se avanzó a unas clases de codificación pues se llego al acuerdo que atrasaría con la creación BD. | |