|

HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de reunión de la semana 12 | ZRCA | 09/05/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 20 |
| **Fecha** | 09/05/2019 |
| **Objetivo** | Dar a conocer las actividades realizadas en esta semana y las que se harán en la siguiente semana, entre otros aspectos. |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Sistema | * Se corrigió la funcionalidad de varios botones, ya que no están haciendo la función correspondiente * Intentar asignar el código de barras con lo que se investigó semanas atrás.   Nota: Esta acción no puedo ser posible, ya que el cliente nos mencionó que esta acción no le sería útil puesto que solo desea buscar los equipos por área y no por un código de barras. |
| 2 | Pruebas | * Se inició el plan de pruebas   Se creó un documento donde se describen las pruebas que se realizaran posterior al termino del sistema |
| Tareas de la siguiente semana | | |
| 1 | Sistema | * Se hará el seguimiento de la codificación de los botones faltantes |
| 2 | Pruebas | Se le dará seguimiento al documento describiendo las pruebas que puedan surgir durante el proceso de codificación de lo ya mencionado |

FIRMAS DEL ACUERDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez | ZRCA |
| 2 | Marisol Galvan Soto | GSM |