HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de reunión de la semana 3 | GSM | 22/02/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 20 |
| **Fecha** | 22/02/2019 |
| **Objetivo** | Dar a conocer las actividades realizadas en esta semana y las que se harán en la siguiente semana, entre otros aspectos. |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Codificación de Interfaces | Se seguirá el proceso de Back-End de las interfaces correspondientes al primer ciclo del proyecto:   * Frm\_Login * Frm\_Principal * Frm\_AgregarEquipo * Frm\_ConsultarEquipo * Frm\_Inventario * Frm\_AgregarComponentes * Frm\_ConsultarComponentes |
| 2 | Codificación de Clases(Datos) | * Equipo * Componente |
| 3 | Codificación de Clases(Lógica) | * Control Equipo * Control Componente |
| 4 | Retrasos y Avances de tareas | Se acordó que, a lo largo de la semana, para investigación y capacitación de la creación de la Base de Datos se seguirá posponiendo para la siguiente y a cambio de ese retraso se codificarían otras clases. |
| Tareas de la siguiente semana | | |
| 1 | Creación de BD | Se creará y llenará la BD |
| 2 | Creación de Clases (BD) | * Conexión |
| 3 | Iniciar Investigación | * Generar codigo de barras en c# |

FIRMAS DEL ACUERDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez | ZRCA |
| 2 | Marisol Galvan Soto | GSM |