HISTORIAL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Observaciones | Autor | Fecha |
| 01 | Se creó la minuta de reunión de la semana 6 | ZRCA | 15/03/2019 |

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 20 |
| **Fecha** | 15/03/2019 |
| **Objetivo** | Dar a conocer las actividades realizadas en esta semana y las que se harán en la siguiente semana, entre otros aspectos. |

MIEMBROS

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nombre |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez |
| 2 | Marisol Galvan Soto |

PUNTOS DE LA REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Seguir en la Investigación | * Generar código de barras en c#   Nota: Toda la semana que viene se designara para investigación y consulta de información. |
| 2 | PSP´s | * Se revisaran los psp´s de acuerdo al estándar definido para dichos documentos |
| 3 | Junta de avance | * Se convocó a una junta con el cliente para mostrar el avance del proyecto que se tiene hasta este momento. * Se creó una minuta donde se asentaron los puntos a mencionar en la junta y las conclusiones y/o observaciones que hiso el cliente |
| Tareas de la siguiente semana | | |
| 1 | Pruebas de Código | * Se harán pruebas de un código encontrado en la investigación para generar el código de barras |
| 2 | BD | * Se seguirá haciendo las modificaciones de las consultas a la BD se acuerdo al llenado. |
| 3 | Otros puntos | * -Se modificara la BD en caso de que no realice las consultas correctas al momento de insertar los datos. * Al igual que la BD el código de algunas clases o métodos del proyecto pueden cambiar para ajustarse a la BD. |

FIRMAS DEL ACUERDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | Christian Axel Zúñiga Ramírez | ZRCA |
| 2 | Marisol Galvan Soto | GSM |